| - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | - ANEXO 13 |
| --- | --- |

| - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Programa: FEH – Fundo Estadual da Habitação |  |  |
| - Município: Ubirajara - SP | - Boletim CPOS: 171 com desoneração s/ BDI | - Regime de execução: Empreitada Global |
| - Obra: Reforma da Praça da Bíblia e Quadra | - Data início da obra: À partir da emissão da OIS (Ordem de Início de Serviço) |  |
| - Local: Avenida João Bocardi, C.H. Nova Ubirajara | - Data término da obra: 90 dias após a emissão da OIS |  |
| - Município: Ubirajara - SP | - Data de previsão para término do convênio: 30 (trinta) meses contados da data da assinatura do convênio. |  |

| DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS |  |  |  | 1ª ETAPA Prazo de execução: 45 dias | 2ª ETAPA Prazo de execução: 45 dias | TOTAL Prazo de execução: 90 dias |  |  |
| 01 | REFORMA PRAÇA BIBLIA E QUADRA |  |  | 1.697,29 m² |  | 1.697,29 m² | 1.697,29 m² |  |  |
|  |  |  |  | R$ 106.664,36 |  | R$ 106.664,37 | R$ 213.328,73 |  |  |
|  |  |  |  | 50,00 % |  | 50,00 % | 100,00 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 213.328,73 |  |  |
| DESEMBOLSO E PRESTAÇÃO DE CONTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª ETAPA |  |  |  |  |  | 2ª ETAPA | Prestação de contas final | TOTAL Prazo de 30(trinta) meses |  |
| Apresentação do procedimento licitatório Prazo de 200 dias a partir da assinatura do convênio |  |  |  | Prazo de execução de obra: 90 dias |  | Prestação de contas da 1ª parcela |  |  |  |
|  |  |  |  | Execução de 50,00 % de obra Apresentação de medição CDHU |  | Execução de 50,00 % de obra Apresentação de medição CDHU | Obra finalizada |  |  |
|  |  |  |  | Desembolso 1ª parcela |  | Desembolso 2ª parcela |  |  |  |
| Recurso Estadual |  |  |  | 50,00% dos recursos |  | 50,00 % dos recursos | 100% |  |  |
| Valor (R$) |  |  |  | R$ 106.664,36 |  | R$ 106.664,37 | R$ 213.328,73 |  |  |
| Recurso próprio (contrapartida PM) |  |  |  | 0,00% dos recursos |  | 0,00% dos recursos | 100% |  |  |
| Valor (R$) |  |  |  | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  |  |
| TOTAL (Recurso Estadual + contrapartida PM) (R$) |  |  |  | R$ 106.664,36 |  | R$ 106.664,37 | R$ 213.328,73 |  |  |

DATA: 29/01/2018

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO             REINALDO AP. SILVA FILHO                           JOSÉ ALTAIR GOLÇALVES

Gestor do Convênio                        Responsável Técnico do Convênio                             Prefeito Municipal